Sistema Bank 24h

Product Backlog — Documento de Planejamento

Isabella Dias — Product Owner   |   Evellyn Silva — Desenvolvedora   |   Giovanna Alves — Scrum Master

# Product Backlog

| ID | História de Usuário / Tarefa | Responsável | Prioridade | Sprint | Critérios de Aceitação | Custo Est. | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 — Planejamento e Estrutura Inicial |  |  |  |  |  |  |  |
| PB-01 | Levantar e documentar todos os requisitos funcionais e não funcionais do sistema bancário | Isabella Dias | Alta | Sprint 1 | Documento de requisitos completo e revisado pela equipe | R$2.000 – R$5.000 | Concluído |
| PB-02 | Organizar e priorizar histórias de usuário em sprints com critérios de aceitação definidos | Giovanna Alves | Alta | Sprint 1 | Sprint backlog estruturado com histórias, prioridades e critérios definidos | R$2.000 – R$5.000 | Concluído |
| PB-03 | Definir arquitetura do projeto: estrutura de pastas, fluxo de telas e organização dos módulos | Isabella Dias | Alta | Sprint 1 | Diagrama de arquitetura aprovado e estrutura de pastas criada no repositório | R$2.000 – R$4.000 | Concluído |
| PB-04 | Criar protótipos de baixa e alta fidelidade das telas: login, menu principal e operações bancárias | Evellyn Silva | Média | Sprint 1 | Protótipos validados pela equipe e cliente antes do desenvolvimento | R$1.000 – R$3.000 | Concluído |
| PB-05 | Elaborar documento de visão do projeto, escopo, cronograma e definição da equipe Scrum | Isabella Dias | Média | Sprint 1 | Documento de visão aprovado com cronograma e papéis definidos | R$1.000 – R$3.000 | Concluído |
| Sprint 2 — Desenvolvimento das Funcionalidades Principais |  |  |  |  |  |  |  |
| PB-06 | Implementar sistema de login com suporte a múltiplos bancos em HTML, CSS e JavaScript | Giovanna Alves | Alta | Sprint 2 | Login funcional com validação de credenciais e seleção de banco (mínimo 6 bancos) | R$1.000 – R$3.000 | Concluído |
| PB-07 | Codificar funcionalidades de saque, depósito e transferência com validação via REGEX e do-while | Evellyn Silva | Alta | Sprint 2 | Operações funcionando com validação de limites, REGEX e controle de erros | R$2.000 – R$5.000 | Concluído |
| PB-08 | Implementar módulo de registro e exibição do histórico de transações por conta e período | Giovanna Alves | Alta | Sprint 2 | Histórico exibido corretamente com data/hora e filtro por período | R$2.000 – R$5.000 | Concluído |
| PB-09 | Integrar biblioteca para exportação de comprovantes e extratos em formato PDF | Evellyn Silva | Média | Sprint 2 | PDF gerado com dados corretos do comprovante ou extrato da conta | R$1.000 – R$3.000 | Concluído |
| PB-10 | Registrar decisões de arquitetura, APIs utilizadas e instrução de uso do sistema | Isabella Dias | Média | Sprint 2 | Documentação técnica completa e publicada no repositório do projeto | R$2.000 – R$4.000 | Concluído |
| PB-11 | Conduzir reunião de revisão com demonstração das funcionalidades entregues na sprint | Isabella Dias | Baixa | Sprint 2 | Reunião realizada com ata registrada e aceite do Product Owner | R$1.000 – R$3.000 | Concluído |
| Sprint 3 — Finalização, Testes e Apresentação |  |  |  |  |  |  |  |
| PB-12 | Realizar testes funcionais de todas as operações bancárias e validações com REGEX e do-while | Giovanna Alves | Alta | Sprint 3 | 100% dos casos de teste executados sem erros críticos no sistema | R$2.000 – R$5.000 | Concluído |
| PB-13 | Corrigir bugs identificados nos testes e refinar a interface para melhor usabilidade | Evellyn Silva | Alta | Sprint 3 | Todos os bugs críticos corrigidos e interface validada pela equipe | R$2.000 – R$5.000 | Concluído |
| PB-14 | Finalizar toda a documentação do projeto: requisitos, arquitetura, manual do usuário e atas | Isabella Dias | Alta | Sprint 3 | Documentação completa, revisada e entregue em formato digital | R$2.000 – R$4.000 | Concluído |
| PB-15 | Produzir apresentação em slides com visão geral, demonstração e resultados do projeto | Isabella Dias | Média | Sprint 3 | Slides prontos com visão geral, screenshots e resultados alcançados | R$1.000 – R$3.000 | Concluído |
| PB-16 | Ensaiar e preparar a apresentação final do sistema para a banca avaliadora | Giovanna Alves | Média | Sprint 3 | Ensaio realizado com tempo controlado e equipe alinhada para a apresentação | R$1.000 – R$3.000 | Concluído |
| PB-17 | Consolidar todos os artefatos e realizar a entrega formal do projeto completo | Isabella Dias | Alta | Sprint 3 | Todos os artefatos entregues e aceite formal da banca registrado | R$2.000 – R$5.000 | Concluído |

Sistema Bank 24h — Documento de Product Backlog | Metodologia Scrum